## Slide 1
Projeto de Concessão do Novo Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento

## Slide 2: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 3: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 4: Objetivo do Projeto de Concessão
Projeto de Parceria Público Privada (PPP) na modalidade de Concessão Patrocinada, para a requalificação e operação temporária do Aeroporto de Porto Seguro e construção, operação, manutenção, administração e exploração comercial do Novo Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento no município de Santa Cruz Cabrália – Bahia.
A construção do Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento em um novo sítio, distante da malha urbana, livre de obstáculos naturais e artificiais de relevância, sem restrições ambientais significativas, possibilita a médio e longo prazo o atendimento às demandas reprimidas: aumento do número de vôos nacionais e do transporte de cargas, e capacidade para vôos internacionais e para hub regional e nacional.

## Slide 5: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 6: Cronograma da Concessão
Ano 1
Início da Concessão
Fase 1
Ano 5
Reforma e operação do Aeroporto Existente e construção do Complexo Aeroportuário
5 anos
Ano 13
Ano 15
1ª Ampliação do Complexo Aeroportuário do Ano 13 ao Ano 15
Ano 22
Ano 24
Final da Concessão
Fase 2
Fase 3
Prazo total
33 anos
Operação do Complexo Aeroportuário
Operação do Complexo Aeroportuário do ano 16 ao ano 22
Fase 4
Operação do Complexo Aeroportuário
2ª Ampliação do Complexo Aeroportuário do Ano 22 ao Ano 24 (Gatilho de demanda)
Ampliação e Operação do Complexo Aeroportuário 28 anos

## Slide 7: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 8: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Infraestrutura
existente
Reforma
Informações Gerais

## Slide 9: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Infraestrutura
existente
Reforma
Informações Gerais
O aeroporto atual do município de Porto Seguro – Bahia (SBPS) está situado a cerca de 2,5 km do centro histórico da cidade, em área urbana;
Área construída de 7.384 m² e área do terreno de 744.285 m²;
Está localizado em área patrimonial do Estado da Bahia; e
A administração atualmente se encontra a cargo da SINART (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda).

## Slide 10: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Infraestrutura
existente
Reforma
Informações Gerais

## Slide 11: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Infraestrutura
existente
Reforma
Informações Gerais
Investimento total de R$ 14,83 milhões
Ano 1 e Ano 2
Investimentos – Lado Ar

## Slide 12: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Infraestrutura
existente
Reforma
Informações Gerais
Investimento total de R$ 13,18 milhões
Investimentos – Lado Terra
Ano 1 e Ano 2

## Slide 13: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Infraestrutura
existente
Reforma
Informações Gerais
Lado AR
R$ 14,83 milhões
Lado Terra
R$ 13,18 milhões
Total
R$ 28,01 milhões
Ano 1 e Ano 2

## Slide 14: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Informações Gerais
Construção
2ª Ampliação
1ª Ampliação

## Slide 15: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Informações Gerais
Construção
2ª Ampliação
1ª Ampliação
O Novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento está situado às margens da BR-367, sentido Eunápolis – Porto Seguro no Município de Santa Cruz de Cabrália, no Estado da Bahia;
Área do terreno de 2.762.750,89 m²;
Decreto nº 19.373/2019 declarou a área do terreno como de utilidade pública, para fins de desapropriação para a implantação do Novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento.

## Slide 16: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Informações Gerais
Construção
2ª Ampliação
1ª Ampliação
Investimento - Construção
R$ 895,83 milhões
Ano 01 ao Ano 05
Sistemas de Pistas e Pátios
Terminal de Passageiros e Cargas
Infraestrutura de Aeronáutica
Sistema de Aviação Geral
Administração e Manutenção
Apoio às operações
Apoio às companhias aéreas
Apoio industrial
Infraestrutura Básica
Segurança Operacional

## Slide 17: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Informações Gerais
Construçãoo
2ª Ampliação
1ª Ampliação
Investimento – 1ª Ampliação
R$ 160,93 milhões
Ano 13 ao Ano 15
Sistemas de Pistas e Pátios
Terminal de Passageiros e Cargas
Sistema de Aviação Geral
Administração e Manutenção
Apoio às operações
Apoio às companhias aéreas
Apoio industrial
Infraestrutura Básica
Segurança Operacional

## Slide 18: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Informações Gerais
Construçãoo
2ª Ampliação
1ª Ampliação
Investimento – 2ª Ampliação
R$ 215,44 milhões
Ano 22 ao Ano 24
Só realiza a 2ª ampliação, caso a demanda alcance 6,17 milhões de passageiros até o ano 29.
Sistemas de Pistas e Pátios
Terminal de Passageiros e Cargas
Infraestrutura de Aeronáutica
Administração e Manutenção
Apoio às operações
Apoio às companhias aéreas
Apoio industrial
Infraestrutura Básica
Segurança Operacional

## Slide 19: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Aeroporto Existente
Complexo
Aeroportuário
Informações Gerais
Construção
2ª Ampliação
1ª Ampliação
Só realiza a 2ª ampliação, caso a demanda alcance 6,17 milhões de passageiros até o ano 29.
Construção
R$ 895,83 milhões
1ª Ampliação
R$ 160,93 milhões
2ª Ampliação
R$ 215,44 milhões
Investimento Total
R$ 1,27 bilhões
Ano 01 ao Ano 05
Ano 13 ao Ano 15
Ano 22 ao Ano 24

## Slide 20: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
1
Sistemas de Pistas e Pátios
Terminal de Passageiros e Cargas
Infraestrutura de Aeronáutica
Sistema de Aviação Geral
Aeroporto Existente
Uma pista de pouso e decolagem e três pistas de taxi. Capacidade para 9 aeronaves.
Área de 5.500 m² e não possui pontes de embarque. TPS com capacidade anual de 3,4 milhões de passageiros e estacionamento com 140 vagas. Área com 114 m² para movimentar cargas.
(i) NDB SGR 385 KHZ com coordenadas; (ii) Papi (L9) RWY 10 e (iii) Biruta Iluminada (WDI-L26).
Não existe terminal de aviação geral no aeroporto. Não existe estacionamento de automóveis específico para usuários da aviação geral.
Uma pista de pouso e decolagem e doze pistas de taxi. Capacidade para 18 aeronaves.
Área de 48.290 m² com dez pontes de embarque. TPS com capacidade anual de 8 milhões de passageiros e estacionamento com 1.362 vagas. Área com 300 m² para movimentar cargas.
(i) Sistema ILS e Sítio meteorológico; (ii) Indicador de direção de vento e PAPIs e (iii) Luzes de borda da PPD e Luzes nas laterais das pistas de táxi.
Disponibilização de 14.800 m² para construção de hangares. Construção do pátio de aeronaves em uma área de 10.800 m². Construção de pista de táxi em 8.897 m².
Complexo Aeroportuário
2
3
4

## Slide 21: Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
5
Administração e Manutenção
Apoio às operações
Apoio às companhias aéreas
Apoio industrial
Aeroporto Existente
A área da administração não está adequada para o aeroporto. A área de manutenção não comporta adequadamente o movimento.
Possui um pequeno Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA) e uma Seção Contra Incêndio - SCI.
Não existem terminais de cargas domésticas. Não existem instalações de manutenção das empresas aéreas. Não existem instalações de hangares de manutenção.
Não existem instalações de manuseio de cargas de correios no aeroporto. Não existem instalações de comissária no aeroporto.
Construção de instalações de administração do aeroporto em uma área de 2.550 m². Construção de instalações de manutenção do aeroporto em uma área de 5.100 m².
Construção de Seção de Combate à Incêndio em uma área de 1.200 m². Disponibilização de área reservada para construção de PAA em uma área de 13.650 m².
Disponibilização de área para as instalações de manutenção e carga das companhias aéreas em uma área de 6.060 m².
Disponibilização de área para as instalações de serviços aeroportuários em 5.600 m².
Complexo Aeroportuário
6
7
8
Infraestrutura Básica
A ETE tem capacidade de tratamento de 6 m³/dia. Não existe um sistema integrado de telecomunicações e não existe um sistema central de ar condicionado no TPS.
Área de 1.050 m² para as subestações de energia. ETE com uma capacidade de 10,9 L/S. Implantação de uma central de resíduos sólidos. Instalação de sistemas de TI e de AC.
9

## Slide 22: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 23: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex

## Slide 24: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Projeção da
demanda
Chart: 
 | 2.2007 | 2.3596 | 2.4951 | 2.6235 | 2.7544 | 3.3583 | 3.5054 | 3.6472 | 3.785 | 3.9266 | 4.0741 | 4.2279 | 4.3881 | 4.555 | 4.7291 | 4.9106 | 5.0998 | 5.2971 | 5.503 | 5.7177 | 5.9417 | 6.1755 | 6.4196 | 6.6743 | 6.9403 | 7.218 | 7.5081 | 7.8111 | 8.1276 | 8.4583 | 8.804 | 9.1653 | 9.543
Média anual de 5,4 milhões de passageiros.

## Slide 25: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Reinvestimentos
Chart: 
 | 51.3974 | 165.3835 | 257.9453 | 293.318 | 155.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reforma do Aeroporto existente
Construção do Complexo Aeroportuário
R$ 923,83 milhões
Com a aplicação do
REIDI
Capex
Reforma + Construção
1ª Ampliação
2ª Ampliação

## Slide 26: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Reinvestimentos
1ª Ampliação do Complexo Aeroportuário
R$ 160,93 milhões
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3173 | 61.0051 | 53.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capex
Reforma + Construção
1ª Ampliação
2ª Ampliação
Com a aplicação do
REIDI

## Slide 27: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Reinvestimentos
2ª Ampliação do Complexo Aeroportuário
R$ 215,44 milhões
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5631 | 88.1335 | 73.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capex
Reforma + Construção
1ª Ampliação
2ª Ampliação
Com a aplicação do
REIDI
Só realiza a 2ª ampliação, caso a demanda alcance
6,17 milhões de passageiros até
o ano 29.

## Slide 28: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Reinvestimentos
Reinvestimentos do Complexo Aeroportuário
R$ 260,39 milhões
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 8.06 | 0.6332 | 28.8127 | 0.71546 | 0.71546 | 0.71546 | 0.71546 | 2.1493 | 75.6954 | 0.71546 | 3.3088 | 0.71546 | 31.2007 | 0.94334 | 0.94334 | 0.94334 | 89.0152 | 1.3982 | 3.5367 | 4.0703 | 0.94334
Com a aplicação do
REIDI
Capex
Reforma + Construção
1ª Ampliação
2ª Ampliação

## Slide 29: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Reinvestimentos
Capex total
R$ 1,56 bilhões
Chart: 
 | 51.3974 | 165.3835 | 257.9453 | 293.318 | 155.7881 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6332 | 54.3773 | 61.6383 | 82.4184 | 0.71546 | 0.71546 | 0.71546 | 0.71546 | 2.1493 | 75.6954 | 54.2786 | 91.4424 | 74.4567 | 31.2007 | 0.94334 | 0.94334 | 0.94334 | 89.0152 | 1.3982 | 3.5367 | 4.0703 | 0.94334
Capex
Reforma + Construção
1ª Ampliação
2ª Ampliação
Demanda
Capex
Opex
Capex

## Slide 30: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Segurança Aeroportuária
Serviço de Salvamento e Combate a incêndio
Manutenção
Conservação e limpeza
Operação aeroportuária
Despesas de TIC
Administrativo
Comunicação, MKT e Publicidade
Utilidades
Seguros
Verificador independente
Outras despesas
20,3 %
12,7 %
12,1 %
11,0 %
10,9 %
9,5 %
9,4 %
7,9 %
3,1 %
1,9 %
1,0 %
0,2 %

## Slide 31: Modelagem Técnico-Operacional
v
Demanda
Capex
Opex
Chart: 
 | 29.6638 | 51.1768 | 51.4503 | 51.66 | 51.8612 | 81.8352 | 81.2897 | 81.991 | 82.0432 | 82.0941 | 82.1468 | 81.556 | 82.205 | 82.2966 | 82.4162 | 85.7209 | 86.4312 | 86.499 | 86.5695 | 86.6453 | 86.2017 | 86.2748 | 87.4464 | 87.54 | 92.0438 | 92.7434 | 92.8408 | 92.9421 | 93.1963 | 93.1485 | 93.2669 | 93.3884 | 93.5089
Opex total de R$ 2,67 bilhões;
Opex Por passageiro de
R$ 16,40;
Custos Operacionais no 1º ano equivalente a 195 dias (170 dias de fase de transição); e
Não foi considerado o IPTU, o risco será alocado ao Poder Concedente.

## Slide 32: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 33: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados

## Slide 34: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Aviação reguladas
Aporte
Aviação
não reguladas
Não aéreas
Contraprestação
Chart: 
 | 21.5527 | 42.685 | 44.6998 | 48.3156 | 50.2733 | 90.8456 | 94.1799 | 99.4888 | 103.2521 | 107.129 | 111.1654 | 115.3684 | 119.4533 | 123.6802 | 128.0766 | 132.6499 | 137.4083 | 142.36 | 147.5139 | 152.879 | 158.465 | 164.282 | 170.4292 | 176.8456 | 183.5321 | 190.5012 | 197.7661 | 205.3407 | 213.2665 | 221.5415 | 230.1738 | 239.1801 | 248.5784
Receitas de Tarifa de Embarque e Conexão;
Receitas de Tarifa de Pouso;
Receitas de Tarifa de Permanência;
Receitas de Tarifa de Armazenagem e Capatazia; e
Total de R$ 4,61 bilhões.

## Slide 35: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Aviação reguladas
Aporte
Aviação
não reguladas
Não aéreas
Contraprestação
Receitas de Abastecimento de Combustível;
Receitas de Catering ;
Receitas de Aluguel de Balcão de Check-In; e
Total de R$ 288,88 milhões.
Chart: 
 | 1.4763 | 2.8908 | 2.9984 | 3.099 | 3.3971 | 5.415 | 5.8786 | 6.0305 | 6.4739 | 6.7348 | 7.007 | 7.291 | 7.5873 | 7.8482 | 8.1191 | 8.4002 | 8.692 | 8.9951 | 9.3097 | 9.6365 | 9.976 | 10.3287 | 10.6951 | 11.076 | 11.4718 | 11.8833 | 12.3111 | 12.7559 | 13.2186 | 13.6999 | 14.2006 | 14.7216 | 15.2639

## Slide 36: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Aviação reguladas
Aporte
Aviação
não reguladas
Não aéreas
Contraprestação
Chart: 
 | 10.172 | 20.415 | 21.5873 | 22.698 | 23.8305 | 44.9156 | 46.8521 | 48.7196 | 50.533 | 52.3975 | 54.5574 | 56.5813 | 58.6903 | 60.8885 | 63.1799 | 65.5688 | 68.0599 | 70.6578 | 73.3676 | 76.1946 | 79.5288 | 82.6128 | 85.8255 | 89.1792 | 92.6806 | 96.3369 | 100.1555 | 104.1443 | 108.3115 | 112.6658 | 117.2164 | 121.9729 | 126.9455
Receitas de Concessão - Estacionamento;
Receitas de Concessão de Lojas Francas;
Receitas de Concessão de Outras Lojas;
Receitas de Concessão de Lojas de Comida e Bebidas (C&B); e
Total de R$ 2,3 bilhões.

## Slide 37: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Aviação reguladas
Aporte
Aviação
não reguladas
Não aéreas
Contraprestação
Contraprestação anual de R$ 10,05 milhões a partir do 6º ano até o 33º ano.
Total de R$ 281,37 milhões ao longo do projeto de concessão.

## Slide 38: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Aviação reguladas
Aporte
Aviação
não reguladas
Não aéreas
Contraprestação
Aporte (em pecúnia) no valor de R$ 150 milhões ao final do 5º ano da concessão.

## Slide 39: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Aviação reguladas
Aporte
Aviação
não reguladas
Não aéreas
Contraprestação
Chart: 
 | 33.201 | 65.9908 | 69.2856 | 74.1125 | 227.5009 | 151.225 | 156.9595 | 164.2877 | 170.3078 | 176.3101 | 182.7786 | 189.2895 | 195.7797 | 202.4657 | 209.4243 | 216.6678 | 224.209 | 232.0617 | 240.24 | 248.7589 | 258.0185 | 267.2724 | 276.9987 | 287.1495 | 297.7333 | 308.7702 | 320.2815 | 332.2897 | 344.8454 | 357.956 | 371.6396 | 385.9235 | 400.8366
Receita Total de R$ 7,64 bilhões;
Receita Operacional Bruta de
R$ 39,3 por passageiro;
Receitas de aviação reguladas é o item de maior representatividade (60,4%); e
Receitas no 1º ano equivalente a 195 dias (170 dias de fase de transição).

## Slide 40: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
WACC
Tributação
Moeda e
Data-base
7,46 %
Lucro Real (Benefício da SUDENE do ano
8 ao ano 17)
Valores reais em moeda de janeiro/2022

## Slide 41: Modelagem Econômico-Financeira
v
Receitas
Premissas
Resultados
Prazo: 33 anos.
WACC: 7,46 %.
Moeda em janeiro/2022.
Capex de R$ 1,56 bilhões (REIDI).
Opex de R$ 2,67 bilhões.
Receita total de R$ 7,64 bilhões.
Tributação: Regime de Lucro Real (Considera a SUDENE).
Tributos totais de R$ 1,65 bilhões.
Concessão Patrocinada.
Fluxo de caixa Livre do Projeto de
R$ 1,74 bilhões.

## Slide 42: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 43: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato

## Slide 44: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato
Fluxo do Processo de Contratação do Poder Público
Estudos preliminares
Edital de licitação
Licitação
Poder Público
Privado
Execução Contratual
Poder Público
Privado
Janeiro/2023
Março/2023
Julho/2023

## Slide 45: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato
Critério de Julgamento
Menor valor da contraprestação anual, seguido do menor valor de Aporte.
1) Valor mínimo de R$ 35 milhões, em quaisquer das seguintes modalidades: (i) Caução em dinheiro, (ii) títulos da dívida pública e (iii) seguro-garantia ou fiança bancária; e
2) Validade mínima de 180 dias.
Garantia de
Proposta
1) Pedidos de esclarecimento do edital: Solicitar em até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data de entrega dos envelopes;
2) Prazo de validade da proposta econômica: 180 dias a contar da entrega dos envelopes; e
3) Assinatura do contrato: em até 60 dias após a publicação da adjudicação e homologação.
Prazos

## Slide 46: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato
1) Apresentação de (i) atestados, (ii) certidões ou (iii) declarações, que comprove experiência mínima de 5 (cinco) anos da Concorrente como Operador Aeroportuário de um mesmo aeroporto com, no mínimo, 1,5 milhões Passageiros Processados.
2) Comprovação da participação em empreendimentos com as seguintes condições: Comprovação, mediante a apresentação de até 03 (três) atestados, certidões ou declarações, que comprovem a participação da Concorrente em empreendimento com investimentos realizados de, no mínimo, R$ 600 milhões;
Condições de habilitação (Técnica)
Condições de habilitação (Econômica)
      1) Balanço do último exercício anual já exigível e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação dos Envelopes, vedada a apresentação de balancetes ou balanços provisórios;
      2) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da Concorrente;
Obrigações pré-contratuais
Pagamento no valor de R$ 4,3 milhões relativos aos custos incorridos na estruturação dos estudos, pagamento no valor de R$ 2,3 milhões à BAHIAINVESTE e à B3, referente ao leilão, no valor de R$ 799 mil. Portanto, o total a ser ressarcido pelo vencedor é de R$ 7,4 milhões.

## Slide 47: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato
Custo com Desapropriações
    Os imóveis novo Complexo Aeroportuário foram avaliados em R$ 4,15 milhões. Caso as indenizações ultrapassem tal valor estimado, a concessionária será ressarcida de acordo com os termos contratuais.
Gatilho de demanda
    A 2ª ampliação do Complexo Aeroportuário ocorrerá quando a demanda de passageiros atingir 6.176.000 até o Ano 29.
Compartilhamento de ganhos
A Concessionária deverá compartilhar com o Concedente, os ganhos econômicos em decorrência da redução de risco de créditos dos Financiamentos e ganhos de produtividade apurados.
As Partes, a cada período de 5 (cinco) anos contados da operação do Complexo Aeroportuário, procederão à Revisão Ordinária dos parâmetros gerais da Concessão. A Revisão ordinária poderá resultar em: (i) alteração dos índices de desempenho, (ii) revisão metodologia do Fator Q, (iii) revisar as especificações mínimas para a prestação dos serviços, (iv) rever a divisão de riscos do contrato e (v) concluir pela necessidade de realização de novos investimentos.
Revisão Ordinária

## Slide 48: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato
Reajustes
Anualmente será realizado os reajustes da contraprestação, do teto tarifário e do aporte, todos pelo número índice acumulado do IPCA (IBGE), tendo como data base inicial janeiro de 2022.
Fator Q
O Fator Q será calculado pelo Verificador Independente e aplicado objetivamente pelo Banco Depositário. O cálculo incidirá sobre as Receitas Tarifárias Reguladas, menos as oriundas das Tarifas de Capatazia e Armazenagem.
Contratação de Seguros
A Concessionaria deverá contratar e manter em vigor os seguintes seguros: (i) seguro de riscos de engenharia, (ii) seguro de responsabilidade civil de obras, (iii) seguro de riscos operacionais e (iv) seguro de responsabilidade civil de operações.
Contas da
Concessão
A receita oriunda das tarifas reguladas, com excessão das receitas de capatazia e armazenagem, devem ser depositadas na Conta Centralizadora. O montante do produto entre os valores depositados na Conta e o Fator Q deve ser transferido para a Conta Vinculada pelo Banco Depositário. O valor remanescente deve ser transferido para a Conta de Livre movimentação pelo Banco Depositário. Os valores depositados na Conta Vinculada só poderão ser utilizados para os fins estipulados no Contrato de Concessão.

## Slide 49: Modelagem Jurídico-Institucional
v
Licitação
Contrato
Taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal = NTN-B + 2,84% (dois virgula oitenta e quatros por cento).
Capital Social mínimo a ser integralizado: Ano 1 no valor de R$ 51,6 milhões (R$ 27,6 milhões deverá ser integralizado na assinatura do contrato); Ano 2 no valor de R$ 22,7 milhões; Ano 3 no valor de R$ 41,3 milhões; Ano 4 no valor de R$ 47,3 milhões; e Ano 5 no valor de R$ 24,2 milhões.
Taxa de desconto - FCM
Capital Social
Garantia de Execução
Período 1: Do ano 1 ao ano 6 no valor de R$ 350 milhões; Período 2: Do ano 7 ao ano 29 no valor de R$ 150 milhões; e
Período 3: Do ano 30 ao ano 33 no valor de R$ 350 milhões.
Modalidade para prestação da garantia: (i) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal, (ii) Fiança bancária e (iii) seguro-garantia.
Premissas de Reequilíbrio
O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato será realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal.

## Slide 50: Agenda
Objetivo do Projeto de Concessão
Cronograma da Concessão
Aeroporto Existente x Complexo Aeroportuário
Modelagem Técnico-Operacional
Modelagem Econômico-Financeira
Modelagem Jurídico-Institucional
Garantia Pública

## Slide 51: Garantia Pública
v
Os recursos apartados do FPE serão utilizados para o adimplemento das Contraprestações Públicas.
CONTRIBUINTES
UNIÃO
2
BB
18% do FPE
Impostos
Repasse obrigatório - FPE
DESENBAHIA
(Conta específica)
ESTADO
PARCEIRO
PRIVADO
PROJETO
1
3
4
5
Contraprestação
Excedente do % FPE
Arrecadação de impostos pela União;
Repasse obrigatório do FPE à conta BB;
Repasse BB 18% do FPE à conta específica do DSB;
BB libera pagamento ao Parceiro Privado;
BB reverte excedente do % FPE para Tesouro.

## Slide 52: Garantia Pública
v
Garantia Pública
As obrigações do Poder Concedente garantidas pelo FGBP são: (i) contraprestações, (ii) aporte de recursos, (iii) parcelas adicionais ao valor das contraprestações, (iv) indenizações em geral devidas pelo Concedente à Concessionária e (v) ressarcimento referente às desapropriações que ultrapassem R$ 4,15 milhões. A garantia será composta pelo saldo mínimo correspondente a 3/12 [três doze avos] do valor da Contraprestação Anual Máxima durante todo o prazo da Concessão.
Projetos adimplidos pelo Fluxo do FPE
Projetos garantidos pelo FGBP
Arena Fonte Nova
Hospital do Subúrbio
Instituto Couto Maia
Metrô de Salvador e Lauro de Freitas
Diagnóstico por Imagem
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
Sistema Rodoviário BA052 (Estrada do Feijão)
Sistema Rodoviário Ponte Salvador – Ilha de Itaparica
Metrô de Salvador e Lauro de Freitas
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
Sistema Rodoviário BA052 (Estrada do Feijão)
Sistema Rodoviário Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

## Slide 53: Garantia Pública
v
A garantia constituída pelo FGB será mediante caução em dinheiro e pelo período necessário à cobertura das obrigações previstas, bem como, será composta pelo saldo mínimo correspondente a 3/12 [três doze avos] do valor da Contraprestação Anual Máxima durante todo o prazo da Concessão.
ESTADO
PARCEIRO
PRIVADO
FGBP
FUNDESE
FPE
Retroalimentação
Recomposição
Recomposição
X
X
Fluxo normal – cenário descontinuidade
Acionamento do FGBP

## Slide 54: Novo Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento
OBRIGADO